## Slide 1: DOAG: SIG Development Absatzerfassung im T-Punkt (AbiT)
Michael Forster / Dietmar Aust
31. Mai 2007

## Slide 2: Agenda
Vorstellung T-Punkt Vertriebsgesellschaft mbH
Hintergrund und Anforderungen
Vorstellung Opal-Consulting
Technische Infrastruktur
Umsetzung
Lessons learned

## Slide 3: Die T-Punkt Vertriebsgesellschaft im Konzern. Vertriebskanal für die Geschäftsfelder der Deutschen Telekom.

## Slide 4: Die T-Punkt Vertriebsgesellschaft im Überblick
1986: Eröffnung erster T-Punkte
Mai 2004 : Ausgründung in eine eigenständige GmbH als hundertprozentige Tochter der Deutschen Telekom
Die T-Punkt Vertriebsgesellschaft ist der einzige stationäre Vertriebskanal der Deutschen Telekom in Deutschland
Betreuung von jährlich rund 60 Millionen Privatkunden und über 2,5 Millionen mittelständischen Geschäftskunden (T-Punkt Business)
Rund 630 Filialen und eine Verkaufsfläche von über 73 000 Quadratmetern
Mehr als 6000 Mitarbeiter, zusätzlich 1450 Auszubildende

## Slide 5: Die T-Punkt Vertriebsgesellschaft im Überblick
Als Schaufenster des Konzerns direkter, persönlicher Kontakt zum Kunden (Face to Face)
Geschäftsfeldübergreifendes Portfolio an Produkten und Diensten
Erlebnisorientierte, interaktive Präsentation für innovative und erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom

## Slide 6: Die Unternehmensorganisation. Die Filialen.

## Slide 7: Die Unternehmensorganisation. Sechs verschiedene Outlet-Typen.

## Slide 8: Absatzerfassung im T-Punkt Ausgangssituation und Zielsetzung
Die TPG benötigt ein eigenes System für die Absatzerfassung zur variablen Vergütung.
Dabei soll der Mitarbeiter nach dem Brutto-Absatz-Prinzip vergütet werden.
Das Jahreszielgehalt der Mitarbeiter in den T-Punkten besteht aus einem fixen Anteil und einem variablen Anteil, der unter anderem abhängig von der Verkaufsleistung ist.
Die T-Punkt Vertriebsgesellschaft verfügt über kein eigenes Order Management System, sondern benutzt stattdessen die Systeme der jeweiligen Divisionen (T-Com, T-Online, T-Mobile).
Die TPG hat keinen direkten Zugriff auf die von ihren Mitarbeitern erfassten Daten.
Unterschiedliche Betrachtungsweisen eines Vertriebserfolgs (Brutto- / Nettosicht).
Ausgangssituation
Zielsetzung

## Slide 9: Historische Ansätze und Probleme 1 / 3
Neue Anforderung: Die erfassten Brutto-Absätze sollen auch als Basis für ein Vertriebsmonitoring dienen.
Die 14 Scan Codes reichen zwar aus für die variable Vergütung, aber die erfassten Cluster sind viel zu grob für eine Vertriebssteuerung.
Entstehung von parallelen Erfassungssystematiken.
Mitarbeiter führen Strichlisten über Ihre Verkaufserfolge.
Die Erfassung erfolgt in 14 Gruppen analog zu den unterschiedlichen Bewertungsclustern in der variablen Vergütung.
Abends erfassen sie über 14 Scan Codes an der Kasse ihre gestrichelten Absätze.
Quartal 1 2006: 14 Scan Codes
Probleme

## Slide 10: Historische Ansätze und Probleme 2 / 3
Der Aufwand für die interne Buchführung der Mitarbeiter steigt.
Schlangen hinter den Kassen beim Tagesabschluss.
Erfolgreiche Einführung des DWH macht Appetit auf mehr.
Erweiterung der Scan Code Systematik auf 40 Scan Codes.
Etablierung eines Data Warehouse zur Vertriebssteuerung.
Quartal 2 2006: 40 Scan Codes
Probleme

## Slide 11: Historische Ansätze und Probleme 3 / 3
Der Aufwand ist für den Mitarbeiter nicht mehr nachvollziehbar. Steigende Beschwerden vom und beim Betriebsrat.
Mitarbeiter machen ihren Tagesabschluss oft noch weit hinter der regulären Arbeitszeit.
Einführung neuer Produkte hätte Scan Code Liste auf über 90 Einträge wachsen lassen.
Ärger mit Konzernrevision, da Mitarbeitervergütung keinen Bezug mehr zum Originalauftrag hat.
Beschluss der Geschäftsführung, im vierten Quartal eine revisionssichere Variante der Absatzerfassung im T-Punkt zu etablieren.
Erweiterung der Scan Code Systematik auf 68 Scan Codes.
Quartal 3 2006: 68 Scan Codes
Probleme

## Slide 12: Anforderungen an eine Dialogerfassung
Entwicklung eines Eingabedialoges zur Erfassung des mitarbeiterspezifischen relevanten und nicht relevanten Absatzes zur Speicherung in ODS.
Realisierung einer Schnittstelle zum Abrechnungssystem.
Schnelle und einfache Bedienbarkeit.
Hohe Verfügbarkeit für die über 5.000 Mitarbeiter im T-Punkt.
Konzeption, Abstimmung mit dem Sozialpartner, Realisierung und Einführung innerhalb von drei Monaten.
Abschaffung der Scan Code Systematik.
Herstellung der Revisionssicherheit.
Berücksichtigung der Anforderungen aus dem Vetriebsmonitoring.
Neue Anforderung: Nachweis über den Verkauf subventionierter Endgeräte.
Arbeitsentlastung für den Mitarbeiter im T-Punkt.
Anforderungen
Zielsetzung

## Slide 13: Der Projektverlauf aus Kundensicht
Oracle Application Express war bis dahin kein strategisches Produkt innerhalb der IT der TPG, sondern wurde durch den Lieferanten mitgebracht.
Wir waren froh, überhaupt jemanden gefunden zu haben, der sich ein solches Projekt in einer so kurzen Zeit zutraut.
Effektive Realisierungsdauer 4 Wochen + 2 Wochen Pilotierung in ausgewählten T-Punkten.
Wechselnde Anforderungen der TPG bis kurz vor Projektende.
Verzicht auf Lasttests.
Pünktliche Systemeinführung am Sonntag, den 01.10.2006

## Slide 14: Probleme mit AbiT
Performance-Einbruch am Montag, den 02.10.2006. 4 Stunden Systemausfall.
Pilot T-Punkte erfassten ihre Absätze in den ersten 10 Tagen weiterhin in der Testumgebung.
Performance Probleme bei der Schnittstelle zum Abrechnungssystem.
Performance Probleme auf einigen Rechnern bei der Arbeit mit den Produktauswahl-Dialogen.
Ausfall eines Datenbank-Clusters zwischen Weihnachten und Neujahr. 4 Stunden Systemausfall.
Kleinere Applikationsfehler, die anschließende Datenkorrekturen erforderten.

## Slide 15: Fazit
AbiT wurde in kürzester Zeit von den Mitarbeiter in den T-Punkten akzeptiert und als Arbeitserleichterung empfunden.
AbiT ist eines der stabilsten und performantesten Systeme, welches in den T-Punkten im Einsatz ist.

## Slide 16: Vorstellung Opal-Consulting
Dipl.-Inform. Dietmar Aust, Freelance Consultant
1997-2000: Consultant bei der Oracle Deutschland GmbH / Düsseldorf
  Schwerpunkte: Oracle Portal, Oracle Reports, Oracle Forms, PL/SQL, PLSQL Web Toolkit (OWA)
Seit 09/2000: Freiberuflich
  Schwerpunkte: Oracle Portal, Oracle Reports, Oracle Application Express, Oracle Express Edition
Aktivitäten
  http://daust.blogspot.com/
  http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=137 (Apex)
  http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=251 (XE)

## Slide 17: Technische Infrastruktur Hardware
http
Hardware Load Balancer
Application Server 1 10.1.3.0
Application Server 2 10.1.3.0
Oracle RAC 10.2.0.1
http
SQL*Net
SQL*Net
http

## Slide 18: Technische Infrastruktur Konfiguration Datenbank
Datenbank-Server (2 Knoten im RAC Cluster)
  Maschine: Sun Fire V490 Server
  CPUs: 2 Dual Core CPUs (4)
  RAM: 8GB
  Betriebssystem: Solaris 10
  Oracle Datenbank 10.2.0.1
  Oracle Application Express 2.2.1
Applikations--Server (2x)
  Maschine: Fujitsu Siemens RX 300 S2
  CPUs: 2 Hyperthreading CPUs(4HT)
  RAM: 8GB
  Betriebssystem: Linux RH AS4
  Oracle Application Server 10.1.3

## Slide 19: Technische Infrastruktur Nutzung & Auslastung
Nutzung
  User / Tag: 3500 pro Tag aktiv
  Aufträge / Tag: 20.000
  Zugriffszahlen: 400.000 Hits pro Tag
Auslastung
  Application Server:
    Serverauslastung: >95% idle
    #http Sessions: 30
  Datenbank Server
    Serverauslastung: 30% (bei Ausfall eines Knotens 70%)
    Sessions: 25-35 concurrent (pro Knoten)
    Jede Http Session öffnet eine Datenbank-Session
    Dedicated, kein Shared Server (MTS)

## Slide 20: Technische Infrastruktur Nutzung & Auslastung

## Slide 21: Technische Infrastruktur Performance Probleme
Performance Probleme
  Mehrere hundert Sessions in der Datenbank
  Default 150 Sessions
  >600 http Sessions
  >600 Datenbank-Sessions
Wie funktioniert mod_plsql?
  Eine Datenbank-Session pro http Prozess
  Egal, ob Image oder Datenbank-Request
  Keep alive hält Connection für http Client 15 Sekunden offen
Lösung:
  Keep alive=off
  Caching

## Slide 22: Technische Infrastruktur Konfiguration Application Server
Oracle Application Server 10.1.3.0 Konfiguration
Httpd.conf KeepAlive off MaxClients 350 Port 80 Listen 80 RewriteEngine On RewriteRule ^/$ http://abit-tpg.telekom.de/pls/apex/f?p=abit:1 [R,L] RewriteRule ^/abit$ http://abit-tpg.telekom.de/pls/apex/f?p=abit:1 [R=301] RewriteRule ^/abit_login(.*) http://abit-tpg.telekom.de/pls/apex/f?p=abit: shortcut:::NO::P651_ACTION,P651_PARAMETERS :ABIT_LOGIN,$1, [R,L]
marvel.conf Alias /i/ "/ag/oracle/appserver_1/apex/images/„ <Directory "/ag/oracle/appserver_1/apex/images/"> AllowOverride None Order allow,deny Allow from all <IfModule mod_expires.c> ExpiresActive on ExpiresDefault "access plus 1 hour„ </IfModule> </Directory>

## Slide 23: Umsetzung Übersicht
Aufbau
  23 Seiten
  Erfassung mit und ohne Login
  Erfassungsseite komplex
Herausforderungen
  Hochverfügbar (07:00 – 22:00, 7 Tage die Woche)
  Performant bei 5000 Usern und 20.000 Aufträgen pro Tag
  Realisierung in nur 6 Wochen (davon 2 Wochen Pilotierung)
  Anforderungen während der Entwicklung geändert
  Erfassungsdialoge stark optimiert (Produktauswahl 50% der Seitenaufrufe)

## Slide 24: Umsetzung Erfassungsseite
SCB / POS
Produktauswahl
Favoriten
Warenkörbe
Notes: SCB/POS Umschaltung (nach Anmeldung entweder Business oder Consumer Bereich)
  Unterschiedliche Felder und Validierungen

## Slide 25: Umsetzung Produktdialog
Produktliste
Produktstruktur
Warenkorb
Notes: Apex-Treekomponente nicht brauchbar
SCAND Tree integriert
Durchbuchen der Produkte in den Warenkorb

## Slide 26: Umsetzung Produktdialog – Live Demo
Auftrag erfassen
Produktauswahl
Favoriten
Ajax, wo es sinnvoll ist
Apex Baumdarstellungen nicht geeignet
Notes: Apex-Treekomponente nicht brauchbar
SCAND Tree integriert
Durchbuchen der Produkte in den Warenkorb

## Slide 27: Umsetzung Produktdialog - Implementierung
Probleme
  Apex Tree nicht nutzbar (xhtmlTree ; DHTML; lazy loading)
  Warenkorb:
    Ajax normalerweise von Hand Bericht erzeugen (Funktionalität nachbauen)
    Aktualisierung einer Region mit Javascript (PPR Bericht ohne API)
    Nutzung der Apex PPR Berichte – Basisfunktionalität
PPR SQL Bericht erstellen
  No data found: <div class="PPRTARGET">Der Warenkorb ist leer.</div>
  Regions-Footer: <REGION NAME="REGION_WARENKORB_BP" type="REPORT" />
Javascript library ApexRegion
  ApexRegion.prototype = {
  getRegionName: function(){return this.regionName},
  refresh:function(){
  var refreshUrl = 'f?p=' + apexAppId + ':'+ apexPageId + ':' + apexSession + ':pg_R_' + this.regionId.substring(1,this.regionId.length) + ':NO&pg_min_row=' + this.firstRowFetched + '&pg_max_rows=' + this.maxRows + '&pg_rows_fetched='+ this.maxRows;
  …
  html_PPR_Report_Page(null,this.regionId,refreshUrl);}
  };
Funktion Refresh()
Apex PPR Funktionalität
Notes: Apex-Treekomponente nicht brauchbar
SCAND Tree integriert
Durchbuchen der Produkte in den Warenkorb

## Slide 28: Umsetzung Produktdialog - Implementierung
Aufruf
  function p202_add_produkt_to_warenkorb(pProduktId, pProduktAnzahlField, pProduktPreisField, pIstBundleProdukt)
  {
  ...
  lErrCode = addProduktToWarenkorbAjax(pProduktId, pProduktAnzahlField.value, pProduktPreisField ? pProduktPreisField.value : null, pIstBundleProdukt, pRetVals, '0');
  ...
  caller.$x('P1_AUFTRAG_ID').value = pRetVals.auftragId;
  // refresh current Warenkorb
  apexGetRegionByName('REGION_WARENKORB_BP').refresh();
  // refresh Warenkorb in calling page
  caller.apexGetRegionByName('REGION_WARENKORB_BP').refresh();
  }
Einschränkungen
  Ohne Pagination
  Ansteuerung über API => Pagination wird zurückgesetzt
Warenkorb aktualisieren
Warenkorb auf Erfassungsseite aktualisieren
Produkte mit AJAX speichern
Notes: Apex-Treekomponente nicht brauchbar
SCAND Tree integriert
Durchbuchen der Produkte in den Warenkorb

## Slide 29: Umsetzung Nested Reports
Stored function liefert HTML (http://daust.blogspot.com/2007/03/apex-nested-reports.html)
  FUNCTION get_emps_inline_f (p_deptno NUMBER)
  RETURN VARCHAR2
  IS
  l_str VARCHAR2 (32767);
  l_cnt NUMBER := 0;
  BEGIN
  l_str := '<table class="inlineTable">';
  l_str := l_str || '<tr><th>No.</th><th>Name</th><th>Job</th><th>Salary</th></tr>';
  FOR cur IN (SELECT empno, ename, job, sal, FROM emp WHERE deptno = p_deptno ORDER BY ename)
  LOOP
  l_str := l_str || '<tr>';
  l_str := l_str || '<td>'|| cur.empno || '</td><td>' || cur.ename || '</td><td>' || cur.job || '</td><td>' || cur.sal || '</td>';
  l_str := l_str || '</tr>';
  l_cnt := l_cnt + 1;
  END LOOP;
  l_str := l_str || '</table>';
  IF l_cnt = 0 THEN RETURN ''; ELSE RETURN l_str; END IF;
  END;
Aufruf in SQL Region
  SELECT dept.*,get_emps_inline_f (deptno) employees FROM dept
Notes: Apex-Treekomponente nicht brauchbar
SCAND Tree integriert
Durchbuchen der Produkte in den Warenkorb

## Slide 30: Umsetzung Performance Tuning
Keine Lasttests
2 Mio. Aufträge als Testdaten erzeugt
Jedes Statement einzeln optimiert
Debug Information über Developer Toolbar (Laufzeiten)
Caching der Images im Application Server
Last nicht auf dem Application Server, nur in der Datenbank
  Anders als bei J2EE Applikationen
  Deswegen funktionieren diese Optimierungen

## Slide 31: Umsetzung Eingesetzte Komponenten / Werkzeuge
dhtmlXTree
  http://scbr.com/docs/products/dhtmlxTree/
IconExperience
  http://www.iconexperience.com
Werkzeuge
  Toad (Quest Software)
  Aptana (http://www.aptana.com/)
  Firefox (Developer Toolbar; MeasureIt; Aadvark; Firebug)

## Slide 32: Lessons learned
Entwicklungs-Zyklus
  Änderungen ausschließlich über Patch-Skripte
  Deployment über drei Instanzen (Patch-Skripte getestet)
  Überall dieselbe Applikations-ID (103)
  DEBUG – Build Option (Default OFF)
Pilotumgebung abschalten und/oder visuell kennzeichnen
Lasttests durchführen
Caching der Images / Keep Alive off
RAC Konfiguration (#Sessions bei Knotenausfall hoch genug)
Public Session Protection (URL mit Session wird verteilt)
Server Dimensionierung